Обоснование

30 августа 2024 года между ООО «Энергоэксперт» и ГУП «Дубоссарская ГЭС» был заключен контракт № 88-24 «Восстановительный ремонт дренажной системы правобережной плотины Дубоссарской ГЭС».

В адрес ГУП «Дубоссарская ГЭС» поступило письмо от ООО «Энергоэксперт» вх. №01-08/03 от 08.01.2025г., в котором сообщается, что в связи с корректировкой проектной документации по «Восстановительному ремонту дренажной системы водосливной плотины Дубоссарской ГЭС» увеличиваются объемы работ.

На основании вышеизложенного, заключено дополнительное соглашение к Контракту № 88-24 от 30.08.2024 года о:

- изложении п.п.3.2 п.3 контракта изложить в новой редакции «Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством, для определения цены при проведении открытого аукциона и составляет 3 313 747 руб. 47 коп. (три миллиона триста тринадцать тысяч семьсот сорок семь рублей 47 копеек.) ПМР.

Начальник ПТО